## Slide 1: Propuesta de outsourcing para la Sección de contabilidad y recaudación de la IAMC
Autor :
Lima 2025
Amaya Campos Jose Enrique
Docente :
Rios Herrera Josue Joel

## Slide 2: Propuesta de Outsourcing
Necesidad/motivos del Outsourcing
Procesos digitales funcionales pero lentos y con alto consumo de personal.
El área no puede crear ni mantener automatizaciones.
El soporte TI institucional no es especializado en Microsoft 365/automatizaciones.
Se requiere soporte experto para mejorar velocidad y eficiencia.
Área a externalizar
Soporte técnico y mantenimiento de las automatizaciones del área.
Sección de contabilidad y recaudación de la IAMC
Proceso a externalizar
Mantener flujos estables, rápidos y actualizados, permitiendo que el área trabaje con menor carga operativa.
Objetivo
Reducción del uso de personal en tareas repetitivas.
Menor tiempo de ejecución en los procesos digitales.
Automatizaciones estables y bien documentadas.
Menos errores manuales y datos más confiables.
Soporte técnico inmediato ante fallas.
Resultados esperados

## Slide 3: Términos de Referencia (TDR)
Objetivos del Servicio
Soporte técnico de automatizaciones (Power Automate Desktop, SharePoint y Excel Online).
Optimización de flujos existentes.
Implementación de nuevas automatizaciones cuando se requiera.
Entrega de documentación técnica.
Asegurar continuidad y estabilidad de los flujos automatizados.
Implementar nuevas mejoras y automatizaciones según la demanda del área.
Reducir cargas manuales y errores operativos.
Garantizar documentación técnica clara y actualizada.
Alcance
Descripción del proyecto
Servicio de soporte, mantenimiento y desarrollo de automatizaciones en Microsoft 365 para mejorar la eficiencia operativa de la Sección de Recaudación y Contabilidad.
Exclusiones
Toma de decisiones operativas del área.
Manejo de información sensible.
Supervisión de personal.
Cronograma e hitos
Hito 1 (Sem 1–2): Diagnóstico inicial
Hito 2 (Sem 3–6): Correcciones y soporte
Hito 3 (Sem 7–10): Optimización + nuevas automatizaciones
Hito 4 (Sem 11–12): Documentación técnica
Hito 5 (Sem 13–14): Validación final
Criterios de calidad
Ejecuciones correctas ≥ 97%.
Incidencias críticas atendidas en menos de 24 horas.
Documentación técnica actualizada y estandarizada.
Cumplimiento del cronograma y de los entregables.

## Slide 5: Aplicación de outsourcing tecnológico para la mejora de procesos operativos
Autor :
Lima - 2025
Docente :
Amaya Campos Jose Enrique
Rios Herrera Josue Joel

## Slide 6: Aplicación de outsourcing tecnológico para la mejora de procesos operativos
Proceso objetivo | Proceso objetivo detallado | Razones para externalizar | Solución tecnológica | Objetivos | Medidas de éxito
Recaudación a través de la ejecución de ODG | Actualización de deuda | Proceso estable, repetitivo y definido Alta dependencia de personal Tiempos de respuesta prolongados Frecuentes errores manuales | Automatización de LC con PAD y gestión documental centralizada en SharePoint. | Reducir la carga operativa del personal Reducir el tiempo de ejecución del proceso Minimizar errores manuales | Tiempo de ejecución de ODG Horas-especialistas utilizadas Porcentaje de reducción de errores
 | Generación de liquidaciones de cobranza (LC) |  |  |  | 
 | Impresión de las LC generadas |  |  |  | 
Resolución de solicitudes/expedientes de devoluciones | Control de memorándums | Proceso estable, repetitivo y definido Acumulación de expedientes pasivos Retrasos en la atención Decisiones basadas en información incompleta o tardía | Automatización del seguimiento de solicitudes con PAD y trazabilidad en SharePoint. | Reducir los expedientes pasivos Mejorar el control de solicitudes pendientes Asegurar decisiones oportunas y basadas en información completa | Cantidad de expedientes pasivos Tasa de resolución mensual de expedientes
 | Control de solicitudes pendientes |  |  |  | 
 | Control de solicitudes resueltas |  |  |  | 

## Slide 7
Chart: Tiempo de ejecución de ODG
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
Tiempo manual (h) | 1.75 | 2.62 | 3.5 | 4.38 | 5.25 | 6.12 | 7
Tiempo automat (h) | 0.83 | 1.25 | 1.67 | 2.08 | 2.5 | 2.92 | 3.33
Chart: Horas-especialistas utilizadas
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80
Tiempo manual (h) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
Tiempo automat (h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Chart: Porcentaje de reducción de errores
| 20 | 40 | 60 | 80
Promedio de errores (manual) | 2 | 3 | 5 | 7
Promedio de errores (automat) | 1 | 1 | 1 | 1
*Solo se consideró los errores de digitación de los especialistas

## Slide 8
Cantidad de expedientes pasivos
Tasa de resolución mensual de expedientes

## Slide 9: CONCLUSIÓN
La mejora obtenida en los dos procesos principales demuestra que tercerizar el soporte y mantenimiento de las automatizaciones con las herramientas de Microsoft 365 puede generar un impacto significativo. Contar con especialistas realmente capacitados permitiría implementar, corregir y optimizar de forma continua estas soluciones tecnológicas, logrando mayor velocidad, eficiencia y sostenibilidad operativa en el área.